|  |  |
| --- | --- |
| Reunión de grupo | 18/3/202511:00Clase Practica de Proyecto de Programación |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Causa de la reunión | ReuniónSemanal I | Tipo de reunión: | Semanal |
| Responsable: | Saúl López Romero | Encargado de tomar notas: | Saúl López Romero |

|  |  |
| --- | --- |
| Asistentes: | Saúl López Romero, Irene García, Fernando Mijangos Varas, Raquel Anguita. |
| Lea: | Enunciado de la tercera iteración. |

# Detalles de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos de la agenda: | Selección del código a usar |

#### Debate:

Se compara los puntos a favor de quedarse con el código del equipo formado por Irene y Raquel o con el del equipo de Fernando y Saúl.

#### Conclusiones:

El código base a utilizar es el del equipo formado por Saúl y Fernando, pero se utilizarán ciertas partes del código que es excuído que facilitan la incorporación de ciertos puntos de la nueva iteración.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| * Se añadirá a Raquel e Irene al repositorio | Saúl López Romero | 18-3-2025 |
| * Se añadirá al repositorio dichos trozos de código. | Irene García | 21-3-2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos de la agenda: | Creación del diagrma de Gantt |

#### Debate:

Se han de repartir las tareas a realizar, identificar las mismas y plasmar esta organizción en un diagrama.

#### Conclusiones:

Realizamos el digrama de Gantt en su primera versión con las tareas repartidas, dejando el trabajo al principio y una semana libre antes de lla fecha de entrega en previsión de posibles complicaciones con ele proyecto.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| * Se crea el diagrama de Gantt | Asistentes de la reunión | 19-3-2025 |

# Otra información

#### Obserbaciones:

Debido a la cercanía de otras tareas, el diagrama podría verse modificado oportunamente.