|  |  |
| --- | --- |
| Reunión de grupo | 24/3/202511:00Clase Práctica de Proyecto de Programación |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Causa de la reunión | ReuniónSemanal I | Tipo de reunión: | Semanal |
| Responsable: | Saúl López Romero | Encargado de tomar notas: | Fernando Mijangos Varas |

|  |  |
| --- | --- |
| Asistentes: | Saúl López Romero, Irene García, Fernando Mijangos Varas, Raquel Anguita. |
| Antecedentes: | Enunciado de la tercera iteración, diagrama de gantt anterior, avance del pryecto. |

# Detalles de la reunión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punto 1: | Retraso de inventory y object. |  |

#### Debate:

Ante exámenes inminentes se decide espaciar la realización de ciertos puntos esenciales del proyecto.

#### Conclusiones:

Se retrrasa gran parte de la implementación del inventory y el tratamiento de los objetos, así como la creación de los módulos de prueba de dichos puntos. Consecuentemente, ciertas tareas dependientes se retrasan a su vez.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| * Se retrasan dichos puntos en el diagrama | Saúl López Romero | 25-3-2025 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punto 2: | Traspaso de competencias |  |

#### Debate:

Ciertos miebros que ya han realizado parte de sus tareas y están a la espera de que se realicen puntos requeridos para el resto de sus tareas serán asignados a la ayuda para la implementación de dichos puntos.

#### Conclusiones:

Se consolida este acuerdo tácito entre los miembros pertinentes.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| * Se ayudará a la implementación del inventario. | Saúl López Romero | 1-4-2025 |
| * Se ayudará a la implementación y corrección de errores en el módulo Link. | Fernando Mijangos Varas | 31-3-2025 |

# Otra información

#### Observaciones:

Nada que resaltar.