|  |  |
| --- | --- |
| Reunión de grupo | 27/3/202519:00Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Causa de la reunión | ReuniónSemanal II | Tipo de reunión: | Semanal |
| Responsable: | Saúl López Romero | Encargado de tomar notas: | Fernando Mijangos Varas |

|  |  |
| --- | --- |
| Asistentes: | Saúl López Romero, Irene García, Fernando Mijangos Varas, Raquel Anguita. |
| Antecedentes: | Enunciado de la tercera iteración, diagrama de gantt anterior, avance del pryecto. |

# Detalles de la reunión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punto 1: | Retraso de Graphic engine y Space |  |

#### Debate:

Ante circunstancias no previsibles se retrasa la implementación de Space y la interfaz gráfica

#### Conclusiones:

Se retrasan ambos módulos sin influir en el resto al ser parte de la finalización del proyecto.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| * Se retrasan dichos puntos en el diagrama | Fernando Mijangos Varas | 28-3-2025 |

#### Observaciones:

Puede que ciertas tareas sean adelantadas de manera oportuna