|  |  |
| --- | --- |
| Reunión de grupo | 20/3/202517:00Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Causa de la reunión | ReuniónSemanal II | Tipo de reunión: | Semanal |
| Responsable: | Saúl López Romero | Encargado de tomar notas: | Saúl López Romero |

|  |  |
| --- | --- |
| Asistentes: | Saúl López Romero, Irene García, Fernando Mijangos Varas, Raquel Anguita. |
| Lea: | Enunciado de la tercera iteración, diagrama de Gantt, progreso del proyecto en el repositorio. |

# Detalles de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos de la agenda: | Posible retraso de las tareas |

#### Debate:

Las tareas a realizar en los últimos días han sufrido cierto retraso.

#### Conclusiones:

Se ha de retrasar la realización de ciertos puntos, en especial al faltar ciertos avances que imposibilitan la realización de puntos clave, como es la de los puntos T6.3 y T6.4 (ver diagrama de Gantt), que requieren de T5.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| * Se retrasará la implementación de dichos puntos en el diagrama. | Saúl López Romero | 21-3-2025 |
| * Se adelantará la implementación de otros puntos independientes, como el T13 | Saúl López Romero | 21-3-2025 |

# Otra información

#### Obserbaciones:

Si se observa que ciertos miembros pueden realizar una mayor carga de la establecida en el primer diagrama, cambios podrían tener lugar.